Neubau einer Grundschule im Werksviertel

VE-Nr. 10341\_Maler-, Lackierarbeiten - Veröffentlichungsdaten

**Ausführungsfristen:**

Hauptmaßnahme:

* Beginn der Leistung: 08.06.2020
* Ende der Leistung: 23.11.2020

**Beschreibung der Leistung:**

* Ca. 11300 m² Erstbeschichtung von neu hergestellten

Wand- und Deckenflächen

* Lackierarbeiten für 2 bauseitig montierten Stahlrahmen-

Türen und Treppengeländern

Ca. 50 m² WDVS im Bereich von Lichtschächten

* Verfugungsarbeiten