Neubau einer Grundschule im Werksviertel

10271 Schreiner I - Veröffentlichungsdaten

**Ausführungsfristen:**

* Beginn der Leistung: 17.08.2020
* Ende der Leistung: 30.11.2020

Zusätzliche Ausführungstermine:

* Lieferung Deckplatten mobile Trennwände: 28.08.2020
* Montagebeginn Wandbekleidungen, Festeinbauten: 13.07.2020

**Beschreibung der Leistung:**

* 6 St Einzelfensterbretter
* 10 St Nullschwellen
* 110 St Sitzbänke
* 55 St Treppen, 3 stufig
* 52 St Handläufe Edelstahl
* 12 St Sitzbank / Treppe, 1 stufig
* 5 St Einbauschränke
* 3 St Einbauschrank Feuerlöscher
* 12 St Regal-/ Schaukasten- / Arbeitsplatznischen
* 1 St Glas-Einbauvitrine
* 750 m2 Holzwandbekleidung
* 35 m2 Akustik-Holzwandbekleidung
* 40 St Holzwandbekleidung StB-Stützen
* 2.300 m Sockelleisten
* 100 m Holzwandbekleidung Unterzug
* 3 St Einbauschrank für Feuerlöscher
* 2 St Stahlkonstruktion Brüstungs- / Treppengeländer
* 70 m Brüstungs-/ Treppenlaufverkleidung
* 50 m Abdeckprofil Brüstung
* 40 St Pfosten-Verkleidung
* 50 m Obergurt Geländer
* 25 m Handlauf, Edelstahl-Rundrohr
* 225 m2 Deckplatten für mobile Trennwände
* 19 St Plattentüren
* 32 St Systemtrennwände
* 1 St Brandschutz-Festverglasung