Müller Euro Bau GmbH

Herr Müller

Untere Hauptstraße 85

09241 Mühlau

Projekt 	685 – GMS Sankt Georg Mittelschule Bad Aibling

Gewerk	375.01 Innenputzarbeiten

Betreff	Mahnung Restleistungen nach Abnahme - Androhung Ersatzvornahme

Verteiler	118, 119

Anlage	230720_685_375.01_Anlage 3 - Mängel & Restleistungen

230727_685_375.01_GT_FB442 Abnahmeprotokoll Fa. Müller Euro Bau GmbH_gez. BH

Sehr geehrter Herr Müller,

wir mussten am 05.10.2023 feststellen, dass einige Restleistungen, die im Zuge der Abnahmebegehung festgehalten wurden, trotz mehrfacher Aufforderung durch die Objektüberwachung noch nicht fertiggestellt wurden. Die Restleistungen wurden mit dem Protokoll zur Abnahme versandt. Auf unser Schreiben vom 23.07.2023 erhielten wir keine Antwort.

Auch steht Ihre Unterschrift auf dem Protokoll zur Abnahme, die aufgrund Terminüberschneidung in Ihrer Abwesenheit durchgeführt wurde, seitdem aus.

Des Weiteren hatten wir mit dem Protokoll zur Abnahme um Zusendung Ihrer Schlussrechnung gebeten. Auch hier liegen uns noch keine Unterlagen von Ihnen vor.

Aus diesem Grund mahnen wir hiermit diese ausstehenden Leistungen ein letztes Mal an und setzen Ihnen eine Nachfrist bis spätestens zum 16.10.2023, um der Fertigstellung der Restleistungen nachzukommen. Wir weisen darauf hin, dass Sie im Fall des fruchtlosen Ablaufs der vorgenannten Frist den sich daraus ergebenden Schaden auszugleichen haben und mit der Kündigung des Vertrags nach § 8 Absatz 3 in Verbindung mit § 5 Absatz 4 VOB/B rechnen müssen.

Mit freundlichen Grüßen